UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR

Test Final del sistema de veterinaria

Diseñador: Francisco Miguel Navarro Crespo

Backend: Miguel Ángel Garcia Ahuanta

Frontend: Zian Gaxiola Vazquez

QA: Francisco Miguel Navarro Crespo

Fecha: 8/12/2025

Contenido

Validaciones………………………………………………..

Módulo de Pacientes………………………………………

Módulo de Dueños...………………………………………

Módulo de Citas……………………………………………

Validaciones

Panel login

Error#1

| Tester: | Francisco Miguel Navarro Crespo. |
| --- | --- |
| Panel: | Panel Login |
| Ubicación del problema: | Sección de correo electrónico |
| Fecha de ubicación del problema: | 1 de diciembre del 2025 |
| Problema: | Permite ingresar con caracteres y símbolos. |
| Pasos de prueba: | Dar clic en el campo de correo, teclear símbolos y caracteres |
| Objetivo: | Ingresar correo electrónico registrado y contraseña registrada en nuestra base de datos. |
| Responsable: | Frontend |
| Fecha de solución: | 2 de diciembre del 2025 |
| Estado: | Solucionado |

| Tester: | Francisco Miguel Navarro Crespo. |
| --- | --- |
| Panel: | Panel de dueño |
| Ubicación del problema: | Sección de búsqueda |
| Fecha de ubicación del problema: | 5 de diciembre del 2025 |
| Problema: | Al ingresar la búsqueda de un nombre, este no envía al nombre ni hace nada |
| Pasos de prueba: | Ingresar a la sección de búsqueda, agregar un nombre y buscar. |
| Objetivo: | Al ingresar un Nombre en la sección de búsqueda esté al buscar te salga el Nombre del dueño. |
| Responsable: | Frontend |
| Fecha de solución: | 7 de diciembre |
| Estado: | Solucionado |

Módulo de Pacientes

Error#2

| Tester: | Francisco Miguel Navarro Crespo. |
| --- | --- |
| Panel: | Panel Registro |
| Ubicación del problema: | Sección de ingresar correo |
| Fecha de ubicación del problema: | 5 de diciembre del 2025 |
| Problema: | Permite agregar caracteres lo cual es erróneo. |
| Pasos de prueba: | Dar clic en el campo de correo, teclear caracteres |
| Objetivo: | Ingresar un correo nuevo, una contraseña nueva y |
| Responsable: | Frontend |
| Fecha de solución: |  |
| Estado: | Solucionado |

Error#3

| Tester: | Francisco Miguel Navarro Crespo. |
| --- | --- |
| Panel: | Panel de paciente |
| Ubicación del problema: | Sección de dueño asociado |
| Fecha de ubicación del problema: | 5 de diciembre del 2025 |
| Problema: | Al asignar un dueño al paciente (perro), este al guardar no se le agrega. |
| Pasos de prueba: | Dar clic en detalles de paciente |
| Objetivo: | Al asignar un dueño este se agregue. |
| Responsable: | Frontend |
| Fecha de solución: |  |
| Estado: | Pendiente |

Error#4

| Tester: | Francisco Miguel Navarro Crespo. |
| --- | --- |
| Panel: | Panel de paciente |
| Ubicación del problema: | Sección de descarga ficha y generar carnet. |
| Fecha de ubicación del problema: | 5 de diciembre del 2025 |
| Problema: | No descarga la ficha ni genera carnet. |
| Pasos de prueba: | Dar clic (descargar ficha o generar carnet) no hace absolutamente nada. |
| Objetivo: | Poder descargar ficha o generar carnet al momento de elegir la opción |
| Responsable: | Backend |
| Fecha de solución: |  |
| Estado: | Solucionado |

Error#5

| Tester: | Francisco Miguel Navarro Crespo. |
| --- | --- |
| Panel: | Panel de paciente |
| Ubicación del problema: | Sección de perfil de administrador |
| Fecha de ubicación del problema: | 5 de diciembre del 2025 |
| Problema: | Tiene un correo equivocado |
| Pasos de prueba: | Ingresar al perfil de administrador sección de correo. |
| Objetivo: | Al ingresar con un correo válido este quede registrado en cada panel. |
| Responsable: | Backend |
| Fecha de solución: |  |
| Estado: | Semi Solucionado |

Error#6

| Tester: | Francisco Miguel Navarro Crespo. |
| --- | --- |
| Panel: | Panel de paciente |
| Ubicación del problema: | Sección de consultar registro. |
| Fecha de ubicación del problema: | 5 de diciembre del 2025 |
| Problema: | No está visible el botón de eliminar. |
| Pasos de prueba: | Ingresar al panel de paciente, sección consultar registro. |
| Objetivo: | Al ingresar a consultar registro se vea visibles los botones de detalles, editar y eliminar. |
| Responsable: | Frontend |
| Fecha de solución: |  |
| Estado: | Pendiente |

Error#7

| Tester: | Francisco Miguel Navarro Crespo. |
| --- | --- |
| Panel: | Panel de paciente |
| Ubicación del problema: | Sección de consultar registro. |
| Fecha de ubicación del problema: | 5 de diciembre del 2025 |
| Problema: | No está visible el botón de eliminar. |
| Pasos de prueba: | Ingresar al panel de paciente, sección consultar registro. |
| Objetivo: | Al ingresar a consultar registro se vea visibles los botones de detalles, editar y eliminar. |
| Responsable: | Frontend |
| Fecha de solución: |  |
| Estado: | Pendiente |

Módulo de Dueños

Error#1

| Tester: | Francisco Miguel Navarro Crespo. |
| --- | --- |
| Panel: | Panel de dueño |
| Ubicación del problema: | Sección de lista de dueños. |
| Fecha de ubicación del problema: | 5 de diciembre del 2025 |
| Problema: | No está visible el botón de eliminar. |
| Pasos de prueba: | Ingresar al panel de dueños, sección lista de dueños. |
| Objetivo: | Al ingresar ala lista de dueños se vea visibles los botones de detalles, editar y eliminar. |
| Responsable: | Frontend |
| Fecha de solución: |  |
| Estado: | Pendiente |

Error#2

| Tester: | Francisco Miguel Navarro Crespo. |
| --- | --- |
| Panel: | Panel de dueño |
| Ubicación del problema: | Sección de perfil de administrador |
| Fecha de ubicación del problema: | 5 de diciembre del 2025 |
| Problema: | Tiene un correo equivocado. |
| Pasos de prueba: | Ingresar al perfil de administrador sección de correo. |
| Objetivo: | Al ingresar con un correo válido este quede registrado en cada panel. |
| Responsable: | Backend |
| Fecha de solución: |  |
| Estado: | Semi Solucionado |

Error#3

| Tester: | Francisco Miguel Navarro Crespo. |
| --- | --- |
| Panel: | Panel de dueño |
| Ubicación del problema: | Sección de búsqueda |
| Fecha de ubicación del problema: | 5 de diciembre del 2025 |
| Problema: | Al ingresar la búsqueda de un nombre, este no envía al nombre ni hace nada |
| Pasos de prueba: | Ingresar a la sección de búsqueda, agregar un nombre y buscar. |
| Objetivo: | Al ingresar un Nombre en la sección de búsqueda esté al buscar te salga el Nombre del dueño. |
| Responsable: | Frontend |
| Fecha de solución: | 7 de diciembre |
| Estado: | Solucionado |

Error#5

| Tester: | Francisco Miguel Navarro Crespo. |
| --- | --- |
| Panel: | Panel de dueño |
| Ubicación del problema: | Sección de detalle del dueño |
| Fecha de ubicación del problema: | 5 de diciembre del 2025 |
| Problema: | No descarga ficha ni genera carnet |
| Pasos de prueba: | Dar clic (descargar ficha o generar carnet) no hace absolutamente nada. |
| Objetivo: | Poder descargar ficha o generar carnet al momento de elegir la opción |
| Responsable: | Frontend |
| Fecha de solución: |  |
| Estado: | Pendiente |

Módulo de Citas

Error#1

| Tester: | Francisco Miguel Navarro Crespo. |
| --- | --- |
| Panel: | Panel de citas |
| Ubicación del problema: | Sección de búsqueda |
| Fecha de ubicación del problema: | 5 de diciembre del 2025 |
| Problema: | No descarga la ficha ni genera carnet. |
| Pasos de prueba: | Ingresar a la sección de búsqueda, agregar un ID y buscar. |
| Objetivo: | Al ingresar un ID en la sección de búsqueda esté al buscar te salga el ID del dueño. |
| Responsable: | Frontend |
| Fecha de solución: |  |
| Estado: | Solucionado |

Error#2

| Tester: | Francisco Miguel Navarro Crespo. |
| --- | --- |
| Panel: | Panel de citas |
| Ubicación del problema: | Consultar agendas |
| Fecha de ubicación del problema: | 5 de diciembre del 2025 |
| Problema: | No está visible el botón de eliminar |
| Pasos de prueba: | Ingresar al panel de citas, a la sección de consultar agendas, no se encuentra visible el botón de eliminar |
| Objetivo: | Al ingresar al panel de citas, en la sección de consultar agendas, tenga visibles los botones de editar y eliminar. |
| Responsable: | Frontend |
| Fecha de solución: |  |
| Estado: | Pendiente |

| Tester: | Francisco Miguel Navarro Crespo. |
| --- | --- |
| Panel: | Panel de citas |
| Ubicación del problema: | Crear cita |
| Fecha de ubicación del problema: | 5 de diciembre del 2025 |
| Problema: | No se muestra la información al panel del paciente al poner la cita como completada. |
| Pasos de prueba: | Ingresar al panel de citas, crear cita, agregar un paciente ya registrado, colocar la información necesaria (su dueño, fecha, hora, motivo, su diagnóstico y previamente el estado de la cita) |
| Objetivo: | Al ingresar al panel de citas, en la sección de completar cita, esta al estar completa debe mandar la información necesaria al panel del paciente |
| Responsable: | Backend |
| Fecha de solución: |  |
| Estado: | Pendiente |

Pruebas con éxito

Aquí se muestran las pruebas realizadas sin acciones inválidas y que funcionaron correctamente, de forma eficiente, de igual forma no se mostrarán paneles no funcionales ni reportados que no se hayan solucionado

| Panel: | login |
| --- | --- |
| Requisitos: | Cumplir con la ortografía y el llenado de campos de forma correcta. |
| Estados: | Aprobatorio |

| Panel: | Iniciar registro |
| --- | --- |
| Requisitos: | Ser funcional (Agregar nombre de usuario, apellido de usuario, correo electrónico,y su contraseña ). |
| Estados: | Aprobatorio |

| Panel: | Inicio |
| --- | --- |
| Requisitos: | Ser funcional en los 4 módulos, poder visualizar la información de forma concisa a fin que sea entendible. |
| Estados: | Aprobatorio |

| Panel: | Perfil de administrador |
| --- | --- |
| Requisitos: | Ser funcional en los 4 módulos, poder visualizar la información de forma concisa a fin que sea entendible. |
| Estados: | Aprobatorio |

| Panel: | Crear dueño |
| --- | --- |
| Requisitos: | Ser funcional (Agregar nombre completo, número de teléfono, correo electrónico y dirección), botones funcionales (Crear dueño, cancelar). |
| Estados: | Aprobatorio |

| Panel: | Crear cita |
| --- | --- |
| Requisitos: | Ser funcional (Agregar paciente registrado, agregar dueño registrado,fecha, hora, motivo, diagnóstico y estado de la cita), botones funcionales (Crear, cancelar). |
| Estados: | Aprobatorio |